Yaoundé, le 26/07/2023

**REF : 001/DG/DRDE/SPPD**

**A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE KIAMA**

OBJET : **Etat Consommation budget - MINDDEVEL INTERCONNEXION DU RESEAU**

Monsieur le Directeur Général,

Conformément au projet d’acquisition du matériel informatique, j’ai l’honneur de vous soumettre l’ Etat d’avancement des dépenses faites sur ce projet en date du 26/07/2023 pour validation.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet** | **Montant**  **(XAF)** | **Superviseur** | **Gestionnaire** | **Suivi et évaluation** | **Délai**  **(Mois)** | **Budget initial** |
| **MINDDEVEL RESEAU** | **17 640 064** | **DRDE** | **SPPD** | **DG** | **03 Mois** | **12 295 351** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation** | **Unité** | **Prix Unitaire** | **Qté** | **Prix Total** | **Gestionnaire** |
| **1.1** | Plaque et installation du chantier | FF | 800 000 | 1 | 800 000 | CAMTEL |
| **1.2** | Plan de câblage et documentation | FF | // | 1 | // | CAMTEL |
| **2** | Achat materiel et prestation divers | U | 2 279 500 | 1 | 2 279 500 | KIAMA |
| **3.1** | Raccordement salle serveur Bâtiment C- Point d’arrivé FO CAMTEL | FF | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | CAMTEL |
| **3.2** | Etudes et ingénierie | Accompagnement CAMTEL | FF | 500 000 | 1 | 500 000 | CAMTEL |
| **4.1** | Installation et configuration / Mise en place des liaisons VPN sécurisés (03 sites) du MINDDEVEL | FF | 500 000 | 1 | 500 000 | ANTIC |
| **4.2** | Compilation des Document techniques | FF | // | 1 | // | KIAMA |
| **4.3** | Formation du personnel administrateur réseaux (Formation à l’exploitation des réseaux VPN) | FF | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | IM |
|  | Ingénieur du marché ( Accompagnement + suivi) | FF | 705 603 | 1 | 705 603 | IM |
|  | Imprévus | FF | 529 202 | 1 | 529 202 | KIAMA |
|  | Autres charges   * Pré-qualification : 0 XAF * RP Soumission : 1 000 000 XAF * Enregistrement : 1 151 844 XAF * Réception décompte : 300 000 XAF * Recouvrement (3%) : 529 202 XAF | FF | 2 981 046 | 1 | 2 981 046 | KIAMA |
| Total | | | | | **12 295 351** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DRDE** | **AVIS DAAF** | **VISA DIRECTEUR GENERAL** |